프리랜서 용역계약서

위탁자와 수탁자는 다음과 같이 용역계약을 체결한다.

▌ 계약 개요

| 용역명(프로젝트명) | 웹사이트 리뉴얼 개발 용역 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약기간 | 2026-09-20 ~ 2026-11-25 | 납품기한 | 2026-11-30 |
| 용역대금 | 금 5,000,000원정 (금 오백만원) | 원천징수 | 해당 |
| 업무 수행 장소 | (주)한빛커머스 본사 및 재택 병행 |  |  |

▌ 업무 범위 및 산출물

| No | 업무 내용 | 산출물(형식) | 완료 기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈페이지 메인·서브 10페이지 디자인 | 시안 PDF, 피그마 파일 | 2026-10-15 | 1차 시안 |
| 2 | 반응형 웹 퍼블리싱 및 CMS 연동 | HTML/CSS 소스, 관리자 화면 | 2026-11-10 | - |
| 3 | 검수 및 오류 수정 대응 | 수정 반영본 전달 | 2026-11-25 | - |

제1조 (목적 및 업무 범위)

수탁자는 위 표에 기재된 업무를 수행하고 산출물을 위탁자에게 인도한다.

표에 기재되지 아니한 업무는 당사자가 서면으로 합의한 경우에 한하여 수행하며, 대가는 별도로 정한다.

제2조 (용역대금의 지급)

위탁자는 용역대금을 착수금       %, 잔금       % 로 나누어 수탁자가 지정한 계좌로 지급한다.

잔금은 산출물 인도 및 검수 완료일로부터        일 이내에 지급한다.

원천징수 대상인 경우 관련 법령이 정하는 세액을 공제하고 지급한다.

제3조 (수정 및 검수)

위탁자는 산출물 수령 후        일 이내에 검수하고 결과를 통지한다.

계약 범위 내 수정은        회까지 포함하며, 이를 초과하는 수정은 별도 대가를 정하여 진행한다.

제4조 (지식재산권의 귀속)

산출물에 관한 저작권 등 지식재산권은 용역대금 완납 시 위탁자에게 귀속한다. 다만 당사자가 달리 합의한 경우 특약사항에 따른다.

수탁자는 산출물을 본인의 포트폴리오로 사용할 수 있다. 다만 비공개 자료는 위탁자의 사전 동의를 받는다.

수탁자는 제3자의 권리를 침해하지 아니하는 산출물을 제공할 책임을 진다.

제5조 (비밀유지)

당사자는 업무 수행 중 알게 된 상대방의 영업비밀과 개인정보를 제3자에게 누설하지 아니한다.

본 조의 의무는 계약 종료 후에도 존속한다.

제6조 (계약의 해지 및 지체)

수탁자가 정당한 사유 없이 납품기한을 지키지 못한 경우 위탁자는 지체일수에 대하여 합의한 지체상금을 청구할 수 있다.

당사자 일방이 계약상 의무를 중대하게 위반한 경우 상대방은 상당한 기간을 정해 시정을 요구한 후 계약을 해지할 수 있다.

제7조 (기타)

본 계약은 위임 또는 도급 관계로서 근로계약이 아니며, 수탁자는 업무 수행 방법을 스스로 정한다.

본 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령과 상관례에 따르며, 분쟁은 당사자가 합의한 법원을 관할로 한다.

특약사항 — 저작권 귀속 범위, 2차적 저작물 이용, 비용 부담, 재위탁 가능 여부 등을 기재하십시오.

산출물의 2차적 저작물 이용권은 위탁자에게 있으며, 수탁자는 비공개 자료를 제외한 산출물을 본인 포트폴리오에 게재할 수 있다. 재위탁은 위탁자의 사전 서면 동의를 받아야 한다.

▌ 당사자

| 위탁자 | 상호(성명) | (주)한빛커머스 | 대표자 | 박민준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 100 | 연락처 | 010-1234-5678 |
| 수탁자 | 성명(상호) | 홍길동 | 생년월일 | 1990-03-05 |
|  | 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 100 | 연락처 | 010-9876-5432 |

2026 년    9 월    13 일

위탁자 : 박민준          (서명 또는 인)

수탁자 : 홍길동          (서명 또는 인)

※ 계약 형태에 따라 근로자성 판단과 세무 처리가 달라질 수 있으므로 제출처 또는 전문가 기준을 확인하십시오.